| Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Calle 20 No. 7720 Calacoto lapaz@unicef.org | Teléfono +591 2 2770222 Fax +591 2 2772101 www.unicef.org/bolivia |  |
| --- | --- | --- |

### INVITACIÓN PÚBLICA/ DIRECTA No. BOL_S/2021/047_3

| Invitación Directa: | Por la presente se invita a las empresas interesadas en presentar sus ofertas para: “REGLAMENTO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO” |
| --- | --- |

DOCUMENTO DE INVITACIÓN

INVITACION DIRECTA No. BOL-S00/2021/047_3

“REGLAMENTO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO“

| Invitación No. | BOL-S/2021/047_3 |
| --- | --- |
| Modalidad de la adquisición del servicio: | Contrato de Servicios de Consultoría bajo la Modalidad de Servicio de Contrato Institucional o de Asociación Accidental. |
| Moneda en que se debe cotizar: | ## En Bolivianos |
| Validez de la oferta: | 90 días |
| a. Documentación legal que se debe presentar: | Esta invitación está abierta a todas las empresas constituidas legalmente en el territorio boliviano y que puedan proporcionar los servicios solicitados y tengan capacidad jurídica para prestar servicios en el país, o a través de un representante autorizado. Documentación legal que debe adjuntar en fotocopias: - Acta de fundación o Acta de constitución. - Licencia de Funcionamiento - Registro ante el SIN (NIT) - Poder del Representante legal - Carnet de identidad - Registro en Fundempresa - Estados financieros de las dos últimas gestiones - Pago de impuesto de las dos últimas gestiones - Copia de tres cartas de referencia Para Asociaciones Accidentales adicionalmente: - Fotocopia del Testimonio o copia del Acta de Constitución de la Asociación Accidental (Si corresponde) |
| b. Formularios | Los formularios que debe llenar y presentar (adjuntos en el presente documento de TdR) son: 1. Carta de presentación de oferta (Formulario No 1) 2. Ficha del proveedor (Formulario No 2) 3. Declaración jurada 4. Experiencia especifica de la empresa (Formulario N. 3 y 4). 5. Formulario P11 |
| c. Propuesta técnica | A nivel enunciativo y no limitativo, la propuesta técnica deberá incluir una descripción del trabajo referido a: - Antecedentes y justificación. - Objetivos. - Alcance del trabajo, presentar una descripción de las actividades a desarrollar señalando su alcance. - Metodología de trabajo a desarrollar para garantizar el cumplimiento de objetivo general, los objetivos específicos y alcanzar los resultados esperados. - Resultados esperados. - Cronograma de trabajo. - Una nota de máximo una página de análisis crítico del Reglamento de Presentación de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en vigencia. |
| d. Propuesta económica | Oferta económica (Formulario No 5) – sobre B, que incluya: - Recursos humanos (equipo técnico) - Recursos Humanos (equipo de apoyo) - Pasajes - Viáticos - Costos operativos (detallar) - Costos administrativos (detallar) - Otros gastos para detallar - Impuestos de ley |

| ## Términos de referencia |  |
| --- | --- |
| ## Antecedentes | El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, con el propósito de (i) regular y estandarizar la elaboración, diseño, presentación y consecuentemente la evaluación y construcción de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario y (ii) contar con instrumentos técnicos para la gestión de servicios de sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario, para lograr la sostenibilidad de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario, ha solicitado a UNICEF llevar adelante la Consultoría para la actualización del Reglamento de Presentación de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. La actualización del Reglamento de Presentación de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, responde a la Resolución Ministerial N° 115 del 12 de mayo de 2015, del Ministerio de Planificación del Desarrollo, donde se pide un contenido mínimo para la elaboración del Estudios de Diseño técnico de Pre-inversión (EDTP´s), para proyectos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, también a la Resolución Biministerial N° 001 del 20 marzo de 2018, del Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, donde se aprueba la Categorización Sectorial de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento, en mayores, medianos y menores, así como el alcance y contenido del Estudio Técnico de Pre-inversión |
| # Objetivos | Actualizar y reformular el Reglamento de Presentación de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento, considerando las experiencias de la práctica actuales en los sistemas de Agua Potable y Saneamiento, y los avances conforme a la experiencia nacional, con el fin de contar con un documento base, útil para su consideración y aplicación por consultores dedicados a estudios de Preinversión en el país de acuerdo con el Reglamento Básico de Preinversión RM 115/15 y la Resolución Biministerial 001/2018. |
| ## Alcances y orientación del trabajo ## Descripción del servicio/metodología | Alcance Desarrollar la Actualización del Reglamento de Presentación de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento, debidamente consensuado, considerando el intercambio de experiencias de expertos en talleres regionales. Supervisión: La Supervisión será llevada adelante por UNICEF en coordinación con el VAPSB, quienes verificarán el cumplimiento de la presentación de los productos y remitirán su aprobación de manera escrita a UNICEF. Marco referencial: Los documentos que conforman el marco de referencia y de consulta para el desarrollo de la consultoría, sin tener carácter limitativo, son los siguientes: - Reglamento de Presentación de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento – diciembre 2004 - Resolución Ministerial N° 115 del 12 de mayo de 2015, del Ministerio de Planificación del Desarrollo - Resolución Biministerial N° 001 del 20 marzo de 2018, del Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. - Metodología de Preparación y Evaluación de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario – Categoría Medianos (Documento en Borrador en el VAPSB). Normativas, Reglamentos y Guías: - Norma Boliviana NB 688 Diseño de Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Pluvial elaborado - abril 2007 - Reglamento Técnico Diseño para Sistemas de Alcantarillado Sanitario – abril 2007 - Reglamento Técnico Diseño de Elementos y Dispositivos de Inspección – abril 2007 - Reglamento Técnico Diseño de Conexiones Domiciliarias – abril 2007 - Reglamento Técnico Diseño de Estaciones de Bombeo – abril 2007 - Reglamento Técnico Diseño para el Entibado de Zanjas – abril 2007 - Reglamento Técnico Diseño de Sifones Invertidos en Sistemas Sanitarios – abril 2007 - Reglamento Técnico Diseño de Cunetas y Sumideros – abril 2007 - Norma Boliviana NB 689 Instalaciones de Agua – Diseño para sistemas de Agua Potable – diciembre 2004. - Reglamento Técnico de Diseño para Sistemas de Agua Potable Volumen 1 – diciembre 2004. - Reglamento Técnico de Diseño para Sistemas de Agua Potable Volumen 2 – diciembre 2004. - Guía Técnica de Diseño de Proyectos de Agua Potable para Poblaciones menores a 10.000 habitantes – Julio 2005. - Guía Técnica de Diseño de Proyectos de Saneamiento para Poblaciones menores a 10.000 Habitantes. - Política Nacional de Uso Eficiente del Agua Potable y Adaptación al Cambio climático. - Reglamento Social Desarrollo Comunitario del Sector Agua Potable y Saneamiento - septiembre 2017. |
| Principales tareas por cumplir | - Recopilar, revisar y sistematizar la presentación de proyectos identificando las lecciones aprendidas en la elaboración de proyectos (utilizar una muestra de por lo menos 4 proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario, utilizando el sistema de evaluación de proyectos de la Unidad de Preinversión y Gestión de Financiamiento del VAPSB) sobre el Reglamento de Presentación de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario vigente. - Revisión y actualización del documento borrador del Reglamento de Presentación de Proyectos, categorías, menores y medianas elaborado por el VAPSB. - Desarrollar tres talleres a nivel Nacional, donde participen las EPSA, GAM, GAD e Instituciones relacionadas con proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, para socializar la elaboración del nuevo Reglamento y recabar recomendaciones. - Visitar y entrevistar a las personas clave de las direcciones y/o unidades, consultores implicados en el diseño, supervisión, fiscalización y ejecución de proyectos de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, de las entidades involucradas en el sector: AAPS, SENASBA, SIB, ABIS, EPSA Principales, entidades ejecutoras (FPS, EMAGUA, UCP — PAAP, UCEP MMAyA) y otros, verificando y sistematizando los criterios emitidos para la actualización del Reglamento. - Con la recopilación de los criterios emitidos en los talleres de consulta, el consultor presentará el documento final de la actualización del Reglamento, para las tipologías establecidas en la Resolución Biministerial N° 001 del 20 marzo de 2018. - Socializar tres talleres de socialización a nivel Nacional, del nuevo Reglamento de Presentación de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario producto de la consultoría. |
| ## Resultados esperados | - Plan de Trabajo y metodología (con cronograma detallado). - Diagnóstico de la documentación existente. - Presentación Borrador final del Reglamento - Presentación Final del Reglamento - Presentación del Reglamento en 3 talleres. |
| # Equipo de profesionales | Coordinador de la consultoría - Ingeniero Civil, Sanitario e Hidráulico, deseable con maestría o superior. - Experiencia de 10 años en diseño, supervisión, fiscalización, evaluación y/o construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, capacitación en administración en operación y mantenimiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario. Cursos, talleres que demuestren: - Sólidos conocimientos de la normativa boliviana, y las normativas internacionales sobre agua potable y alcantarillado sanitario. - Cursos sobre diseño de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario a nivel nacional o internacional. - Conocimientos probados sobre manejo de software de diseño de sistemas de agua potable, hidráulica y alcantarillado sanitario. - Conocimiento y amplio dominio de los temas hidráulicos - Conocimientos actualizados sobre metodologías de diseño hidráulico Especialista social - Profesional en ramas sociales especializado en desarrollo comunitario y fortalecimiento institucional. - Experiencia de 5 años en diseño, supervisión, evaluación y/o implementación de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, capacitación en administración, operación y planes de mantenimiento de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en la etapa de ejecución del proyecto. Cursos, talleres que demuestren: - Sólidos conocimientos de la normativa boliviana, y las normativas internacionales sobre agua potable y alcantarillado sanitario en el ámbito social. - Gestión de conflictos. - Gestión de proyectos sociales. |
| # Condición jurídica de las partes | El contratista tendrá la condición jurídica de contratista independiente con respecto a UNICEF. Ni el personal ni los subcontratistas del contratista serán considerados en ningún sentido empleados o agentes de UNICEF. |
| # Duración del contrato | 60 días |
| # Dependencia seguimiento y evaluación | Edgar Paniagua – Oficial de Agua Potable y Saneamiento |
| Moneda de pago | En bolivianos |
| Forma de pago | Primer pago: Contra entrega Producto 1 y Producto 2 – 50% Segundo pago: Contra entrega de Producto 3 y Producto 4 – 40% Tercer pago: Contra entrega de Producto 5 – 10% Resultados y/o productos; Medios de Verificación; No. De días calendario requeridos. Producto 1: Plan de Trabajo y metodología (con cronograma detallado); Informe de avance; 2 días. Producto 2: Diagnostico (talleres, reuniones, bibliografía, etc.) y elaboración del primer borrador; Diagnóstico elaborado y presentado con informe; 28 días. Producto 3: Presentación Borrador final del Reglamento; Reglamento en versión borrador presentado; 14 días. Producto 4: Presentación Final del Reglamento; Reglamento en versión definitiva presentado; 14 días. Producto 5: Presentación del Reglamento en 3 Talleres a la AAPS, SENASBA, SIB, ABIS, EPSA Principales, entidades ejecutoras (FPS, EMAGUA, UCP — PAAP, UCEP MMAyA), GAM, GAD y otros. (Consensuado con Supervisión); Talleres realizados; 2 días. |
| Fecha y forma de presentación de ofertas | Las empresas o sociedades accidentales interesadas deberán enviar los documentos requeridos en 2 correos separados: - Correo A: Propuesta TÉCNICA y documentación requerida (en digital) - Correo B: Propuesta ECONÓMICA Ambos correos deben ir dirigidos a Suministros, al correo Bolivia-Supply@unicef.org bajo la referencia de BOL_S 2021/047: “REGLAMENTO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO”. La fecha límite de recepción de ofertas es el 24 de enero de 2022. Nota: cualquier oferta enviada a un mail diferente o posterior a esta fecha indicada no será considerada valida. |
| Relacionamiento entre proponente y convocante | · El relacionamiento (consultas, información adicional, etc.) entre cualquier Proponente y el Convocante, cuando sea referido a esta convocatoria, debe guardar los más altos estándares de ética y solamente debe ser realizado en forma escrita al e-mail adazadekomori@unicef.org. Esta cláusula se aplica desde el inicio del proceso hasta la adjudicación, con excepción de la reunión aclaratoria. |

CRITERIOS DE EVALUACION

Cada propuesta será evaluada frente a una asignación de peso [70%] de las propuestas técnicas y [30%] para la propuesta económica. El total máximo que se puede alcanzar es de 100 puntos.

| Propuesta Técnica | Propuesta Económica |
| --- | --- |
| 80 puntos | 20 puntos |

El equipo de evaluación del UNICEF seleccionará la propuesta que es de alta calidad, clara y cumple con los requisitos establecidos y ofrece la mejor combinación de puntuación técnica y precio.

EVALUACIÓN TÉCNICA

| Criterio Técnico | Sub-Criterio Técnico | Puntos Maximos |
| --- | --- | --- |
| Respuesta Global | - Presentación de la documentación requerida por UNICEF - Cumplimiento con los requisitos de los TORs | - 5 - 5 |
| Máximo Puntaje | Los proponentes que no cumplan con los requerimientos serán descalificados, sin importar el puntaje obtenido en el resto de los criterios | 10 |
| Experiencia de la Empresa y del personal clave | - Experiencia y habilidades de la empresa demostradas y alineadas con requisitos de los TORs (2 pts. c/u) - Coordinador/a: experiencia específica (3 pts. c/u) - Especialista social: experiencia específica (3 pts. c/u) | - 10 - 18 - 12 |
| Máximo Puntaje |  | 40 |
| Propuesta técnica | - Alineación general de la propuesta técnica con la metodología solicitada en los TORs | - 30 |
| Máximo Puntaje |  | 30 |
| TOTAL MAXIMO |  | 80 |

PUNTAJE PARA CLASIFICAR CRITERIO TÉCNICO

El puntaje mínimo de evaluación técnica es 55 puntos. Sin embargo, los proponentes que no cumplan con los requerimientos de presentación de la documentación requerida por UNICEF serán descalificados, sin importar el puntaje obtenido en el resto de los criterios

EVALUACION COMERCIAL

Mejor precio basado en 20 puntos de la evaluación total. UNICEF utiliza la metodología de análisis acumulativo para la revisión de las propuestas financieras. En esta metodología, la puntuación máxima asignada a la propuesta financiera (por ejemplo, 20 puntos) se asigna a la propuesta económica más baja. Todas las otras propuestas de precios reciben resultados en proporción inversa de acuerdo con la siguiente fórmula: Puntuación de propuesta de precios A = (puntuación máxima para la propuesta de precios (por ejemplo 20) * El precio de la propuesta de menor precio) / Precio de la propuesta A Como resultado de la evaluación financiera, los puntos de cada propuesta se tendrán en mayor consideración en la evaluación final. La puntuación total para la evaluación final debe ser 100. En el ejemplo de una proporción de 80:20 de la puntuación máxima asignada a la propuesta técnica es del 80 y 20 de la propuesta financiera.

FORMULARIO No 1

### Carta de Presentación de Oferta

### Señores:

### UNICEF

### Presente. -

### Ref.- Convocatoria consultoría BOL_S 2021/047_3

### Estimados señores:

### Luego de haber examinado los Términos de Referencia correspondientes a la convocatoria BOL_S 2021/047_3 presentamos nuestra la presente oferta para realizar la consultoría:

"Reglamento de presentación de proyectos de agua potable y saneamiento"

### Nos comprometemos a ejecutar esta consultoría de conformidad con los términos de referencia, por la suma estipulada en nuestra propuesta económica.

### Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a iniciar la entrega de los informes de acuerdo con el plazo especificado en nuestra oferta.

### Nos comprometemos a mantener esta oferta por un período de 90 días de validez de la oferta de acuerdo con el plazo especificado en el Formulario de Oferta. La oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que venza dicho plazo.

### Expreso el presente compromiso en nombre de                                                     , con dirección

### Razón Social del Oferente

### legal                                                      ,                                    , dirección postal                            ,

### Dirección                                   Ciudad, País                                    Casilla

### teléfono                                    , fax                                  y correo electrónico                                             .

### No. de teléfono                      No. de fax                                               Correo electrónico

### Fechado el día   …….  de ………… de ……..

### ………………………………………………………….

### NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

### FORMULARIO N° 2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

- Nombre: _________________________________________

- Dirección principal: _____________________________________________

______________________________________________________________

- Ciudad: _______________________________________________________

- País: __________________________________________________________

- Cajón Postal: ___________________________________________________

- Teléfonos: _____________________________________________________

- Dirección de correo electrónico: _____________________________________

- Número de FAX: ________________________________________________

- Nombre del Representante Legal __________-________________________

- C. I. del Representante Legal Nº _____________________________________

- Fecha: (dd/mm/aa) _______________________________________________

FORMULARIO Nº 3

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA EN LA

PROVISIÓN DE BIENES O SERVICIOS DE REGLAMENTO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO

| CLIENTE | DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS SUMINISTRADOS | DURACIÓN DEL TRABAJO DEL … AL….. | MONTO FACTURADO POR EL PROPONENTE (En $us) |
| --- | --- | --- | --- |

- La empresa seleccionada deberá presentar los certificados y/o documentos que acrediten la veracidad de la información suministrada al momento de ser notificada como adjudicataria de la oferta. UNICEF podrá anular la oferta si los documentos no están en orden.

FORMULARIO Nº 4

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL EQUIPO DE PROFESIONALES

| Nombre de consultor | Responsabilidad en la consultoría | Formación académica vinculada a la consultoría | Experiencia de trabajo vinculada a la consultoría (Especificar fechas) | Tiempo de dedicación a la consultoría | Honorarios vinculados a la consultoría. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*	La empresa seleccionada deberá presentar los certificados y/o documentos que acrediten la veracidad de la información suministrada al momento de ser notificada como adjudicataria de la oferta. UNICEF podrá anular la oferta si los documentos no están en orden.

___________________________

Firma del Representante Legal

| INSTRUCCIONES Por favor responda cada pregunta completa y claramente. Lea cuidadosamente y siga las instrucciones. |  | No escriba en este espacio. |
| --- | --- | --- |

| 1. Apellido | Nombre | Segundo nombre | Apellido de soltera si corresponde: |
| --- | --- | --- | --- |

| 2. Fecha de nacimiento | 3. Lugar de nacimiento | 4. Nacionalidad al nacer | 5. Nacionalidad actual | 6. Sexo |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 7. Altura | 8. Peso | 9. Estado Civil |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Soltero [ ] | Casado [ ] | Separado [ ] | Viudo(a) [ ] | Divorciado [ ] |

10. Trabajar para las Naciones Unidas puede requerir tareas y viajes en cualquier área del mundo en la cual las Naciones Unidas tenga responsabilidades. Tiene algún impedimento que pueda limitar su trabajo o su habilidad de viajar? SI [ ] NO [ ] Si "si", por favor describa.

| 11. Dirección permanente | 12. Dirección Actual | 13. Número telefónico permanente |
| --- | --- | --- |
| No. Cédula de identidad: No. Pasaporte: |  | 14. Número telefónico actual |
|  |  | e-mail: |

15. Tiene algún dependiente? SI [ ] NO [ ] Si la respuesta es “si”, dar la siguiente información:

| Nombre | Edad | Relación | NOMBRE | EDAD | RELACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Tomó alguna acción legal para obtener la residencia permanente en algún país ajeno a su nacionalidad? SI [ ] NO [ ]

Si la respuesta es "si" en que país?

17. Tomó alguna acción legal para cambiar su nacionalidad? SI [ ] NO [ ] Si la respuesta es "si" explique:

18. Está alguno de sus parientes empleado por una institución pública internacional? SI [ ] NO [ ] Si la respuesta es “si” provea la siguiente información:

| NOMBRE | RELACION | NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL |
| --- | --- | --- |

19. Cual es su esfera predilecta de trabajo?

| 20. Aceptaría empleo por menos de 6 meses? Si [ ] NO [ ] | 21. Ha presentado antes una solicitud de empleo en las NU? En caso afirmativo, cuando? |
| --- | --- |

22. CONOCIMIENTO DE IDIOMAS. Cual es si idioma materno?

| IDIOMA | LEE | ESCRIBE | HABLA | ENTIENDE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Detalle idioma, títulos y/o certificados obtenidos. | LUGAR (Institución / Ciudad) | ASISTIO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DESDE | HASTA |

| 23. CONOCIMIENTOS EN COMPUTACIÓN. | Detalle los Certificados obtenidos en computación |
| --- | --- |

| Área de conocimiento | Certificado (Si/No) | Área de conocimiento | Certificado (Si/No) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microsoft Office |  |  |  |  |
| Internet |  |  |  |  |
| Otros (detalle) ……. |  |  |  |  |
| 24. EDUCACION. Indique todos los detalles - N.B. Sírvase indicar la denominación exacta de cada grado en su idioma original. Por favor no intente traducir ni establecer equivalencias con otros grados. A. Universidad o equivalente. |  |  |  |  |

|  | Asistió |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Nombre, lugar y país | desde | hasta | Grados y Distinciones Académicas obtenidas. | Esfera principal del estudio |
| --- | --- | --- | --- | --- |

B. Escuelas u otro tipo de educación a partir de los 14 años. (p. Ej. Secundaria o técnica o aprendizaje)

|  |  | ASISTIO |  |
| --- | --- | --- | --- |

| NOMBRE, LUGAR Y PAIS | TIPO | DESDE | HASTA | Certificados y diplomas obtenidos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C. Estudios de actualización menores a 6 meses y mayores a una semana, durante los últimos cinco años. |  |  |  |  |
| NOMBRE, LUGAR Y PAIS | TIPO | ASISTIO |  | Certificados y diplomas obtenidos |
|  |  | DESDE | HASTA |  |

25. Enumere las sociedades profesionales y actividades en asuntos cívicos, públicos o internacionales.

26. Enumere las publicaciones de importancia que haya escrito. ( no las acompañe)

27. ANTECEDENTES EN MATERIA DE EMPLEO: Comenzando con su empleo actual, enumere en orden inverso todos los empleos que haya tenido. Use un cuadro separado para cada puesto. Incluya también el servicio militar e indique los períodos en que no haya tenido una ocupación remunerada. Si necesita más espacio, agregue otras hojas del mismo tamaño. Indique el sueldo anual bruto y neto de su último empleo actual.

| Desde | Hasta | Salario por año en Bs, | Título exacto del puesto : |
| --- | --- | --- | --- |

| Mes/ Año | Mes/ Año | Inicial | Final |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del empleador : |  |  |  |  | Tipo de empresa: |
| Dirección del empleador: |  |  |  |  | Nombre del supervisor : e-mail del supervisor: Teléfono del supervisor: |

|  |  |  |  | Número y tipo de empleados supervisados por usted: | Razón del cese: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCION DE SUS FUNCIONES |  |  |  |  |  |
| Desde | Hasta | Salario por año en Bs, | Denominación exacta del puesto : |  |  |

| Mes/ Año | Mes/ Año | Inicial | Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Nombre del empleador : | Tipo de empresa: |
| --- | --- |
| Nombre del empleador : | Nombre del supervisor : e-mail del supervisor: Teléfono del supervisor |

|  | Número y tipo de empleados supervisados por usted: | Razón del cese: |
| --- | --- | --- |

DESCRIPCION DE SUS TAREAS

| Desde | Hasta | Salario por año en Bs, | Denominación exacta del puesto : |
| --- | --- | --- | --- |

| Mes/Año | Mes/Año | Inicial | Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Nombre del empleador : | Tipo de empresa : |
| --- | --- |
| Dirección del empleador : | Nombre del supervisor : e-mail del supervisor: Teléfono del supervisor |

|  | No. y Tipo de empleados supervisados por usted: | Razón del cese: |
| --- | --- | --- |

DESCRIPCION DE SUS FUNCIONES

| Desde | Hasta | Salario por año en Bs, | Denominación exacta del puesto : |
| --- | --- | --- | --- |

| Mes/Año | Mes/Año | Inicial | Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Nombre del empleador : | Tipo de empresa : |
| --- | --- |
| Dirección del empleador : | Nombre del supervisor : e-mail del supervisor: Teléfono del supervisor |

|  | No. y Tipo de empleados supervisados por usted: | Razón del cese: |
| --- | --- | --- |

DESCRIPCION DE SUS FUNCIONES

| Desde | Hasta | Salario por año en Bs, | Denominación exacta del puesto : |
| --- | --- | --- | --- |

| Mes/Año | Mes/Año | Inicial | Final |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del empleador : |  |  |  |  | Tipo de empresa : |
| Dirección del empleador : |  |  |  |  | Nombre del supervisor : e-mail del supervisor: Teléfono del supervisor |

|  | No. y Tipo de empleados supervisados por usted: | Razón del cese: |
| --- | --- | --- |

| DESCRIPCION DE SUS FUNCIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Desde | Hasta | Salario por año en Bs, | Denominación exacta del puesto : |

| Mes/ Año | Mes/ Año | Inicial | Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Nombre del empleador : | Tipo de empresa: |
| --- | --- |
| Nombre del empleador : | Nombre del supervisor : e-mail del supervisor: Teléfono del supervisor |

|  | Número y tipo de empleados supervisados por usted: | Razón del cese: |
| --- | --- | --- |

DESCRIPCION DE SUS TAREAS

| Desde | Hasta | Salario por año en Bs, | Denominación exacta del puesto : |
| --- | --- | --- | --- |

| Mes/Año | Mes/Año | Inicial | Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Nombre del empleador : | Tipo de empresa : |
| --- | --- |
| Dirección del empleador : | Nombre del supervisor : e-mail del supervisor: Teléfono del supervisor |

|  | No. y Tipo de empleados supervisados por usted: | Razón del cese: |
| --- | --- | --- |

DESCRIPCION DE SUS FUNCIONES

| Desde | Hasta | Salario por año en Bs, | Denominación exacta del puesto : |
| --- | --- | --- | --- |

| Mes/Año | Mes/Año | Inicial | Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Nombre del empleador : | Tipo de empresa : |
| --- | --- |
| Dirección del empleador : | Nombre del supervisor : e-mail del supervisor: Teléfono del supervisor |

|  | No. y Tipo de empleados supervisados por usted: | Razón del cese: |
| --- | --- | --- |

DESCRIPCION DE SUS FUNCIONES

| Desde | Hasta | Salario por año en Bs, | Denominación exacta del puesto : |
| --- | --- | --- | --- |

| Mes/Año | Mes/Año | Inicial | Final |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del empleador : |  |  |  |  | Tipo de empresa : |
| Dirección del empleador : |  |  |  |  | Nombre del supervisor : e-mail del supervisor: Teléfono del supervisor |

|  | No. y Tipo de empleados supervisados por usted: | Razón del cese: |
| --- | --- | --- |

| DESCRIPCION DE SUS FUNCIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Desde | Hasta | Salario por año en Bs, | Denominación exacta del puesto : |

| Mes/ Año | Mes/ Año | Inicial | Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Nombre del empleador : | Tipo de empresa: |
| --- | --- |
| Nombre del empleador : | Nombre del supervisor : e-mail del supervisor: Teléfono del supervisor |

|  | Número y tipo de empleados supervisados por usted: | Razón del cese: |
| --- | --- | --- |

DESCRIPCION DE SUS TAREAS

| Desde | Hasta | Salario por año en Bs, | Denominación exacta del puesto : |
| --- | --- | --- | --- |

| Mes/Año | Mes/Año | Inicial | Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Nombre del empleador : | Tipo de empresa : |
| --- | --- |
| Dirección del empleador : | Nombre del supervisor : e-mail del supervisor: Teléfono del supervisor |

|  | No. y Tipo de empleados supervisados por usted: | Razón del cese: |
| --- | --- | --- |

DESCRIPCION DE SUS FUNCIONES

| Desde | Hasta | Salario por año en Bs, | Denominación exacta del puesto : |
| --- | --- | --- | --- |

| Mes/Año | Mes/Año | Inicial | Final |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del empleador : |  |  |  |  | Tipo de empresa : |
| Dirección del empleador : |  |  |  |  | Nombre del supervisor : e-mail del supervisor: Teléfono del supervisor |

|  | No. y Tipo de empleados supervisados por usted: | Razón del cese: |
| --- | --- | --- |

28. Tiene objeciones a que hagamos averiguaciones ante su actual empleador? SI [ ] NO [ ]

29. Es usted ahora, o ha sido funcionario público permanente al servicio de su gobierno? SI [ ] NO [ ] en caso afirmativo, indique cuando?

30. REFERENCIAS: Indique tres personas, que no tengan parentesco con usted, que conozcan su personalidad y sus aptitudes profesionales. No repita los nombres de los supervisores indicados en el punto 27.

| NOMBRE COMPLETO | DIRECCION COMPLETA, E-MAIL Y TELEFONO | NEGOCIO U OCUPACION |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

31. Enumere todos los demás hechos que estime pertinentes, en caso que haya residido fuera del país de su nacionalidad, sírvase proporcionar información al respecto.

32. Ha sido alguna vez detenido, encausado o procesado , declarado culpable o condenado a una pena de multa o de prisión por una infracción (que no sea una contravención de tránsito)? SI [ ] NO [ ] En caso afirmativo, sírvase dar detalles completos respecto de cada caso en una declaración adjunta.

33. En caso de que Ud. esté postulando a una consultoría individual (no institucional / empresarial) ¿Tiene Ud. actualmente relación laboral con alguna institución del gobierno boliviano? En caso afirmativo, ¿Esta en condiciones de presentar un documento que lo declare en comisión para hacer una consultoría en UNICEF?

34. Certifico que todas las declaraciones que he hecho en respuesta a las preguntas que anteceden son verdaderas, completas y correctas según mi leal saber y entender. Comprendo que cualquier declaración falsa u omisión importante en un formulario de Antecedentes Personales o en otro documento solicitado por la Organización constituye una causal de rescisión del nombramiento o destitución de un funcionario. FECHA: FIRMA :

Nota: Se pedirá que usted presente pruebas documentales de las declaraciones que figuran en este formulario. Sin embargo, no envíe documento alguno hasta que la organización se lo solicite y en ningún caso presente los textos originales de referencia o testimonios, a menos que los haya obtenido exclusivamente para uso de la organización.

FORMULARIO No 5

### OFERTA ECONÓMICA

INVITACIÓN PÚBLICA No. BOL_S/2021/047_3

“REGLAMENTO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO”

| Descripción | Precio Total Bs. |
| --- | --- |
| 1. Recursos humanos (equipo técnico) 2. Recursos Humanos (equipo de apoyo) 3. Pasajes 4. Viáticos 5. Costos operativos (detallar) 6. Costos administrativos (detallar) 7. Otros gastos a detallar 8. Impuestos de ley |  |
| PRECIO TOTAL Bs. |  |

Empresa Oferente: ……………………………………………………………………..

(Nombre de la Empresa y Firma del Representante Legal)

Nota:

El suscriptor no está exento del pago de impuestos en virtud de este contrato.  Por tanto, es el único responsable del pago de impuestos que deriven de la remuneración recibida por este servicio.

FICHA DEL PROVEEDOR

| Proveedor/Razón Social |  | # UNGM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NIT |  | Dirección: |  |  |
| Ciudad: |  | Teléfono | Fax |  |
| Página Web: |  | E mail: |  |  |
| Persona de Contacto: |  |  |  |  |
| Representante Legal: |  |  |  |  |
| Banco |  |  |  |  |
| No. Cta. Cte. |  |  |  |  |
| Tipo de producto que comercializa y/o Servicio que presta: |  |  |  |  |
| Documentos imprescindibles que habilitan al proveedor: |  |  |  |  |
| Nombramiento del Representante Legal. |  | Fotocopia de Cédula de Identidad |  |  |
| Fotocopia del NIT |  | Copia digital encabezado bancario |  |  |
| Certificado de registro en la Cámara Nacional de Industria y Comercio |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |
| Documentos opcionales: |  |  |  |  |
| Cartas y Certificados de Representación o Distribución Autorizada. (si se alega exclusividad) |  | Carta de Representantes Técnicos (Servicio Técnico) |  |  |
| Balance General Gestión 2020 |  | Estado de resultados Gestión 2020 |  |  |
| Formulario de pago IUE Gestión 2020 |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |

El registro UNGM se obtiene siguiendo las instrucciones del link:

https://www.ungm.org/Account/Account/Login

Log in & New Registrations - UNGM www.ungm.org If you do not have an account yet, you can register by clicking on the 'New Registration' button below.

(Crear una cuenta)

La Empresa debe presentar una Declaración Jurada, bajo el siguiente formato y en papel membretado de la Empresa.:

Por la presente declaración juro y doy fe, que la Empresa de la cual soy representante legal (o propietario), ha cumplido todos los contratos suscritos con entidades del sector público y del sector privado en los últimos cinco años.

Asimismo, no se encuentra dentro de las causales de inhabilitación porque:

- La información que se presenta es verídica

- La Empresa y yo como su representante legal (o propietario) no tenemos pliego de cargo o sentencia ejecutoriada por incumplimiento de contratos con entidades públicas, y

- La Empresa no se encuentra con demanda de quiebra, ni será disuelta.

De igual manera no me encuentro dentro de la causal de incompatibilidad para contratar porque:

- En la empresa a la cual represento no existe participación accionaría de ningún funcionario de UNICEF o persona vinculada al proceso de contratación.

Lugar y fecha

Nombre y Apellido del Representante Legal

Cédula de Identidad Número

Firma

Sello de la Empresa

#### La Paz,     de                 de 2022

Nombre del responsable del llenado de la información solicitada:

Función y Cargo en la Empresa:

Sello de la Empresa: